Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Cátedra: Ingeniería de Software ll

Año: 2026

Trabajo de Campo

Sistema: Librería

Alumno:

- Martinez, Matias Jose

- Vallejos, Gustavo Oscar

1. Ciclo del Vida

Para el desarrollo del e-commerce de venta de libros se seguirá un ciclo de vida del software dividido en tres fases: Definición, Desarrollo y Mantenimiento. Se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual se compone de los siguientes pasos:

Toma de requisitos: Se reunirá con el cliente para definir las características, funcionalidades y requerimientos específicos del e-commerce. En base a esto, se crearán las historias de usuario.

Priorización de bloques de trabajo: El cliente ordenará las historias de usuario según su prioridad y se establecerá una pila de producto.

Trabajo en el sprint: El equipo de desarrollo trabajará sobre un grupo de historias de usuario durante una iteración o sprint.

Entrega de resultados: Finalizado el sprint, se entregará al cliente el resultado del trabajo. En base a ello, se realizarán los ajustes necesarios para continuar con el proyecto.

Repetición del ciclo: Se volverá a la priorización de bloques de trabajo hasta terminar la pila de producto. El ciclo se repetirá hasta que se cumplan los objetivos establecidos para el e-commerce.

Mantenimiento: Una vez finalizado el desarrollo del e-commerce, se llevará a cabo la fase de mantenimiento, en la cual se realizarán las actualizaciones y correcciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del producto a lo largo del tiempo.

1.1 Planificación de Actividades

1.2 Sprint

Se organizan los Sprint de trabajo, dividiendo las historias de usuario en grupos realizables, y se asignan los responsables de cada tarea.

- Sprint N°1

| N° HU | Tarea | Encargado | Estado | Duración Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear usuario | Martinez, Matias Jose | Pendiente | 5 |
| 2 | Modificar usuario | Vallejos, Gustavo Oscar | Pendiente | 3 |
| 3 | Baja usuario | Vallejos, Gustavo Oscar | Pendiente | 2 |
| 4 | Alta Cliente | Martinez, Matias Jose | Pendiente | 5 |

- Sprint N°2

| N° HU | Tarea | Encargado | Estado | Duración Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Modificar Cliente | Martinez, Matias Jose | Pendiente | 3 |
| 6 | Baja Cliente | Vallejos, Gustavo Oscar | Pendiente | 2 |
| 7 | Crear producto | Vallejos, Gustavo Oscar | Pendiente | 4 |
| 8 | Clasificación producto | Martinez, Matias Jose | Pendiente | 3 |

- Sprint N°3

| N° HU | Tarea | Encargado | Estado | Duración Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Carga Stock | Martinez, Matias Jose | Pendiente | 2 |
| 9 | Consultar Stock | Vallejos, Gustavo Oscar | Pendiente | 2 |
| 10 | Control Stock | Vallejos, Gustavo Oscar | Pendiente | 4 |

- Sprint N°4

| N° HU | Tarea | Encargado | Estado | Duración Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Carrito de compras | Martinez, Matias Jose | Pendiente | 3 |
| 12 | Métodos de pagos | Vallejos, Gustavo Oscar | Pendiente | 2 |
| 13 | Cancelar Carrito | Vallejos, Gustavo Oscar | Pendiente | 2 |
| 14 | Registrar compra | Martinez, Matias Jose | Pendiente | 3 |

1.3 Gráfico de GANTT

2. Historia de usuario:

Adquisición y análisis de requerimientos

| HU N°1 | Nombre: Crear usuario |
| --- | --- |
| Prioridad: Alta | Puntos estimados: 5 |
| Descripción: como usuario del sistema quiero crear una cuenta para poder realizar las ventas. |  |
| Criterios de aceptación: 1 ingreso de los datos personales exitoso. -El sistema lo guarda en forma correcta. -El sistema emite un mensaje de “Usuario cargado”. 2 ingreso de los datos personales no exitoso. -Faltan campos correspondientes. -El sistema emite un mensaje de error “Completar campos obligatorios”. -El usuario ya está dado de alta. -El sistema emite un mensaje “El usuario ya existe”. |  |

| HU N°3 | Nombre: Baja usuario |
| --- | --- |
| Prioridad: Alta | Puntos estimados: 2 |
| Descripción: como usuario quiero dar de baja un usuario del sistema. |  |
| Criterios de aceptación: 1 baja exitosa -El sistema elimina el usuario ingresado -El sistema emite un mensaje “Usuario eliminado con éxito” 2 baja no exitosa -El usuario no existe -El sistema emite un mensaje “El usuario no existe” |  |

| HU N° 11 | Nombre: Carrito de Compras |
| --- | --- |
| Prioridad: Media | Puntos estimados: 3 |
| Descripción: como usuario quiero ir cargando en una lista los libros seleccionados. |  |
| Criterios de aceptación: 1 carga al carrito exitosa -El sistema agrega a una lista en RAM los productos que el usuario selecciona -El sistema emite un mensaje “Se agregó al carrito” 2 carga al carrito no exitosa -El libro no se encuentra disponible -El sistema emite un mensaje “No hay Stock del libro seleccionado” |  |

| HU N° 12 | Nombre: Métodos de pagos |
| --- | --- |
| Prioridad: Media | Puntos estimados: 2 |
| Descripción: como usuario quiero tener varios métodos de pagos para la compra de los libros. |  |
| Criterios de aceptación: 1 selección exitosa del método de pago -El sistema muestra los distintos métodos de pagos con la que actualmente se está trabajando. -El sistema despliega una lista de métodos de pagos “Tarjeta – Transferencia – PayPal – Wallet”. 2 selección no exitosa del método de pago -El sistema tiene problema con uno o varios métodos de pago de la lista. -El sistema emite un mensaje “En estos momentos estamos teniendo dificultades con X método de pago, seleccione otro o intente nuevamente más tarde”. |  |

| HU N° 13 | Nombre: Cancelar carrito |
| --- | --- |
| Prioridad: Media | Puntos estimados: 2 |
| Descripción: como usuario quiero poder vaciar mi lista de compras. |  |
| Criterios de aceptación: 1 eliminación exitosa de el/los productos del carrito -El sistema quita de la lista del carrito el/los elementos seleccionados. -El sistema emite un mensaje “Se quito X producto del carrito” 2 eliminación no exitosa de el/los productos del carrito -El sistema tiene problema con la lista del carrito. -El sistema emite un mensaje “Ah ocurrido un error al eliminar el producto del carrito”. |  |

| HU N° 14 | Nombre: Registrar compra |
| --- | --- |
| Prioridad: Alta | Puntos estimados: 4 |
| Descripción: como usuario quiero poder registrar compra. |  |
| Criterios de aceptación: 1 compra exitosa -El sistema verifica el Stock de los productos que están en el carrito. -El sistema descuenta de Stock el/los productos. -El sistema genera un registro de venta. -El sistema verifica que el pago se realizó correctamente. -El sistema vacía la lista del carrito. -El sistema emite un mensaje “Su compra se realizó exitosamente” 2 compra no exitosa -El sistema tiene problema con el Stock del carrito. -El sistema emite un mensaje “No hay Stock suficiente para el producto X”. 3 compra no exitosa -El sistema tiene problema con el método de pago. -El sistema hace un alta de los productos del carrito. -El sistema emite un mensaje “En estos momentos estamos teniendo dificultades con X método de pago, seleccione otro o intente nuevamente más tarde”. 3 compra no exitosa -El sistema obtiene una respuesta incorrecta del método de pago. -El sistema hace un alta de los productos del carrito. -El sistema emite un mensaje “Pago rechazado”. |  |

6. Análisis de Riesgos.

6.1 Identificación.

Basándonos en el ciclo de vida del proyecto de software, se pueden identificar algunos posibles riesgos y clasificarlos de la siguiente manera:

| Riesgo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Retraso en las entregas | Riesgo de Proyecto | Retrasos en las entregas debido a problemas técnicos o de integración |
| Falta de comunicación | Riesgo de Proyecto | Falta de comunicación entre el equipo de trabajo y el cliente |
| Problemas de coordinación | Riesgo de Proyecto | Problemas de coordinación y planificación en el equipo de trabajo |
| Ausencia de liderazgo | Riesgo de Proyecto | Ausencia de un liderazgo efectivo |
| Cambios frecuentes de requisitos | Riesgo de Proyecto | Cambios frecuentes y no planificados en los requisitos del proyecto |

6.4 Planificación.

Creamos planes para abordarlos, evitarlos o minimizar sus efectos.

| Riesgo | Estrategia |
| --- | --- |
| Retraso en las entregas | Se debe realizar un análisis exhaustivo del sistema y su integración antes de la entrega, además de contar con pruebas de aceptación y aseguramiento de la calidad |
| Falta de comunicación | Se debe establecer una comunicación clara y constante entre el equipo de trabajo y el cliente, mediante reuniones periódicas de seguimiento del proyecto y el uso de herramientas de gestión de proyectos. |
| Problemas de coordinación | Se debe asignar roles y responsabilidades claras, establecer una planificación detallada del proyecto y contar con herramientas de seguimiento y control de progreso |
| Ausencia de liderazgo | Se debe contar con un líder de proyecto capacitado y con experiencia en gestión de proyectos, que se encargue de coordinar y motivar al equipo de trabajo |
| Cambios frecuentes de requisitos | Se debe contar con un proceso de gestión de cambios bien definido, que permita evaluar y aprobar los cambios necesarios para el proyecto. |
| Disminución en la demanda | Se debe realizar un análisis del mercado y la demanda, y considerar la inclusión de libros electrónicos en la oferta de productos. |
| Competencia en el mercado | Se debe realizar un análisis de la competencia y considerar estrategias de marketing y publicidad para destacarse en el mercado |
| Falta de inversión | Se debe contar con un plan de financiamiento detallado y considerar alternativas de inversión, como préstamos o inversionistas |
| Regulaciones gubernamentales | Se debe estar al tanto de los cambios en las regulaciones y adaptarse en consecuencia |
| Diseño de la interfaz | Se debe realizar un análisis detallado de la experiencia de usuario y contar con un equipo de diseño capacitado y con experiencia |
| Fallo en la seguridad de los datos | Se debe contar con medidas de seguridad adecuadas, como encriptación de datos y autenticación de usuarios, y realizar pruebas de seguridad regulares |
| Integración de pagos | Se debe contar con una integración adecuada con sistemas de pago confiables y seguros |
| Gestión de inventarios | Se debe contar con un sistema de gestión de inventario detallado y actualizado regularmente, para evitar problemas de stock y pedidos no atendidos. |

Evaluación de Arquitectura

Selección: Modelo-Vista-Controlador (MVC) - Microservicios.

Justificación: Para gestionar la complejidad del código, garantizar la mantenibilidad y asegurar un desarrollo ágil, todo el sistema se estructurará bajo la arquitectura MVC en un formato monolítico, además, tendrá un componente de Microservicio que gestione la pasarela de pagos:

Separación Lógica de Responsabilidades: El Modelo gestionará exclusivamente las reglas de negocio y la interacción directa con la base de datos (inventario, usuarios, registros de transacciones). La Vista se encargará únicamente de la interfaz de usuario (formularios de compra, catálogo de libros), y el Controlador actuará como el intermediario que procesa las peticiones del usuario, aplica las validaciones necesarias y decide qué vista devolver.

Eficiencia Operativa y de Despliegue: Se adapta perfectamente a entornos de hosting web tradicionales, reduciendo los costos y el tiempo dedicado a la configuración de la infraestructura.

Seguridad para Pagos: El uso de un microservicio dedicado exclusivamente a la pasarela de pagos responde a una estrategia de aislamiento de fallos y blindaje de información sensible. Se usará HTTPS con autenticación mediante Tokens (como JWT) para que el microservicio solo acepte peticiones que vengan realmente de tu servidor MVC y de nadie más.

Herramientas utilizadas

| Herramienta | Descripción |
| --- | --- |
| Discord | Aplicación para la comunicación del equipo, charlas, debates y actualizaciones del proyecto |
| Draw.io | Es una herramienta en línea de creación de diagramas y gráficos. Permite crear visualmente diagramas de flujo, organigramas, mapas mentales y otros tipos de diagramas. |
| Jira | Es una herramienta para realizar la trazabilidad del proyecto, asentando tareas por hacer, echas y finalizadas |
| Drive | Herramienta para subir todo el contenido de archivos del proyecto, allí alojaremos la documentación. |
| WhatsApp | Medio de comunicación directo e informal, para establecer reuniones a través de Discord o en lugares físicos. |
| Microsoft Word | Herramienta de procesamiento de texto, donde vamos a plasmar la documentación realizada. |

Caso de Uso

Conversaciones

- Validar carrito y reservar stock

- Seleccionar método de pago y aplicar descuentos

- Procesar pago con tarjeta (Integración con Pasarela y Token)

- Procesar pago con transferencia bancaria

- Generar comprobante y asentar venta

Actor: Cliente

Descripción: caso de uso “Validar carrito y reservar stock”

| Acción | Curso normal | Curso alternativo |
| --- | --- | --- |
| 1. Cliente: presiona el botón “Finalizar Compra” en la pantalla del carrito. |  |  |
| 2. Sistema: verifica la disponibilidad de stock de cada producto seleccionado en la base de datos. |  | 2.1.1 Sistema: muestra “Stock insuficiente para el producto seleccionado”. 2.1.2 Sistema: resalta el producto sin stock en el carrito y solicita al usuario modificar la cantidad o eliminarlo. |
| 3. Sistema: genera un token de transacción único y reserva temporalmente el stock. | 3.1 Sistema: registra el token con estado "pendiente" para evitar que otra sesión compre los mismos artículos simultáneamente. |  |
| 4. Sistema: muestra el resumen de la orden y solicita confirmar para proceder al pago. |  |  |
| 5. Cliente: presiona el botón "Confirmar y Pagar". |  |  |
| 6. Fin de la conversación (da inicio al procesamiento del pago). |  |  |

Actor: Cliente

Descripción: caso de uso “Procesar pago con tarjeta (Integración con Pasarela y Token)”

| Acción | Curso normal | Curso Alternativo |
| --- | --- | --- |
| 1. Cliente: selecciona el método de pago "Tarjeta de Crédito/Débito". |  |  |
| 2. Sistema: despliega el formulario seguro para los datos de la tarjeta. |  |  |
| 3. Cliente: ingresa número de tarjeta, vencimiento, código de seguridad (CVV) y titular. |  |  |
| 4. Cliente: presiona el botón "Pagar". | 4.1 Sistema: bloquea visualmente el botón "Pagar" en la interfaz y muestra un indicador de carga. |  |
| 5. Sistema: verifica que el token de la transacción actual esté en estado "pendiente". | 5.1 Sistema: cambia el estado del token a "procesando" justo antes de comunicarse con la pasarela. | 5.1.1 Sistema: detecta que el token ya está en estado "procesando" (porque el usuario hizo doble clic rápido por error o problemas de red). 5.1.2 Sistema: frena la ejecución duplicada y muestra “Su pago ya se está procesando, por favor aguarde”. |
| 6. Sistema: envía los datos encriptados y el monto a la Pasarela de Pagos externa. |  |  |
| 7. Pasarela de Pagos: autoriza la transacción y devuelve un código de aprobación. |  | 7.1.1 Pasarela de Pagos: rechaza la tarjeta (por fondos insuficientes o datos inválidos). 7.1.2 Sistema: actualiza el token a "fallido", libera el stock que estaba reservado y muestra “Pago rechazado. Por favor, intente con otro medio de pago”. |
| 8. Sistema: actualiza el estado del token a "pagado". |  |  |
| 9. Fin de la conversación. |  |  |

Actor: Cliente

Descripción: caso de uso “Generar comprobante y asentar venta”

| Acción | Curso normal | Curso alternativo |
| --- | --- | --- |
| 1. Sistema: recibe el token en estado "pagado" y la confirmación exitosa de la pasarela de pagos. |  |  |
| 2. Sistema: descuenta definitivamente las cantidades compradas del stock en la base de datos. |  |  |
| 3. Sistema: registra la orden de venta asociando los productos, el monto total y los datos del cliente. | 3.1 Sistema: vacía el carrito de compras del usuario para que pueda iniciar nuevas operaciones. |  |
| 4. Sistema: genera el comprobante o factura de la transacción en formato PDF. | . | 4.1.1 Sistema: experimenta un error interno al intentar generar el archivo PDF del comprobante. 4.1.2 Sistema: muestra en pantalla "Compra exitosa. Su comprobante estará disponible en la sección 'Mis Compras' a la brevedad" y registra el error para no cancelar una venta que ya fue cobrada |
| 5. Sistema: redirige al cliente a la pantalla de "Compra Exitosa" mostrando el número de orden. |  |  |
| 6. Cliente: presiona el botón "Descargar comprobante" o "Volver al inicio". |  |  |
| 7. Fin de la conversación. |  |  |

Diagrama de secuencia

Validar carrito y reservar stock

| RNF | La confirmación de una orden de compra debe no debe demorar más de 3 segundos luego de ser solicitada | Eficacia/Rendimiento |
| --- | --- | --- |
|  | El servicio debe impedir la venta simultanea de un único ejemplar a dos usuarios distintos | Integridad |
|  | Brindar diferentes métodos de pago para las ventas | Robustes/Tolerancia a fallos |
|  | El carrito debe tener persistencia de datos en sesiones durante 48hs | Disponibilidad |
|  | Cualquier fallo durante el pago, no debe registrar la venta | Robustes/Tolerancia a fallos |
|  | Registrar logs de cada transacción | Trazabilidad/Auditoria |